**Iteration 1:**

| **Ngày** | **Công việc** | **Phụ trách** | **Tiến độ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3/1 -> 15/1 | Thiết kế Database | all | Done |
| Thêm dữ liệu vào dtb | Khánh + Tuấn Linh | Done |
| 30/1 -> 3/2 | Login | Mai Giang | Done |
| Register | Phương Linh | Done |
| Dashboard | Trường | Done |
| Tài liệu SRS | Phương Linh | Done |

**Iteration 2:**

| **Ngày** | **Công việc** | **Phụ trách** | **Tiến độ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/2 -> 10/2 | Hoàn thiện Login bằng Facebook và Gmail, remember me | Giang | Done |
| Lên ý tưởng trang Home | Tuấn Linh | Done |
| Forgot Password + OTP + Resetpass | Khánh | Done |
| Product Detail + Relative Products | Trường | Done |
| Hoàn thiện register | Phương Linh | Done |
| Hoàn thiện trang Home | Tuấn Linh | Done |
| 12/2 -> 24/2 | Hoàn thiện trang cửa hàng có các chức năng (search, sort, gender, category,....) | Khánh | Done |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thanh toán | Giang | Done |
| Hoàn thiện dashboard( CRUD, thống kê, check log ) | Trường, Tuấn Linh | Done |
| Profile | Phương Linh | Done |
| Bổ sung tài liệu SRS và SDS | All | doing |

**Iteration 3**

| **Ngày** | **Công việc** | **Phụ trách** | **Tiến độ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 27/2 -> 3/3 | Hoàn thiện hoàn chỉnh các công việc của Iteration 2 | All | On going |
| Feedback, viết blog | All | On going |
| Hoàn thiện toàn bộ CSS, Front-end | All | On going |
| Test toàn bộ project (lân 1) | All | On going |
|  | Feedback, filter |  |  |
|  | Hoàn thiện tài liệu SRS, SDS, Final release document |  | On going |
|  | Làm tài liệu Final Release Document |  |  |